# 观梅 · Plumora 版本计划与发布规范

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | v1.1 |
| 编制日期 | 2026-09-25 |
| 关联文档 | 01-产品需求文档PRD.md、07-测试计划.md |

## 一、版本号规范

| 项 | 规范 |
| --- | --- |
| versionName | 语义化：主版本.次版本.修订号（如 1.0.0） |
| versionCode | 单调递增整数：major*10000 + minor*100 + patch（1.0.0 → 10000） |
| 主版本 | 大功能换代、数据结构破坏性变更 |
| 次版本 | 新功能（如新增起卦方式、导出功能） |
| 修订号 | 缺陷修复、文案微调 |
| 文档联动 | 任何文档修改必须在同一轮内完成三件事：改正文 → 头部「文档版本」+1 → 末尾变更日志追加一行。三者缺一即为缺陷 |

⚠️ 两套版本体系不要混用

| 体系 | 对象 | 形态 | 权威来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品版本 | App 安装包 | versionName 1.0.0 / versionCode 10000 | build.gradle.kts |
| 文档版本 | 每份 md 文档 | v主.次，如 v1.4 | 该文档自己的头部字段 |

文档独立版本控制——不存在「文档集统一版本」，各文档各自维护、互不联动（未改动的文档不升版本）。完整规则见 README.md §四「文档版本控制约定」。

## 二、里程碑计划

| 里程碑 | 范围 | 出口标准 |
| --- | --- | --- |
| M0 骨架 | 工程搭建、导航框架、Hilt/Room/DataStore 接入、lunar-java 集成与对拍 | 空壳 App 可运行；农历对拍 200 条零差异 |
| M1 MVP | 时间/数字/汉字三种起卦、排盘结果页（7 要素）、卦例保存与列表、首启声明页 | 金标准算例 A/B 通过；07 文档 §六 发布准入全项满足 |
| M2 完善 | 声音起卦、卦例搜索/应验标记/导出 JSON+CSV、学习资料页（类象速查、64 卦速查）、深色主题 | M1 全部回归通过；新功能用例通过 |
| M3 打磨 | 随机起卦、排盘图分享、拆字起卦进阶、性能优化、兼容性矩阵全覆盖 | 兼容性矩阵完成；无 S0/S1 遗留 |

## 三、分支与提交规范

| 项 | 规范 |
| --- | --- |
| 分支模型 | main（可发布）+ feature/xxx 短命分支，PR 合入 |
| 提交信息 | type(scope): 描述；type ∈ feat / fix / docs / refactor / test / chore。例：feat(cast): 时间起卦支持农历手动修正 |
| 文档提交 | 重要文档（README、docs/ 下全部 md）修改后可直接提交，无需逐次确认 |
| 临时文件 | 根目录杂项（导出试验、日志）一律加入 .gitignore |
| Schema | app/schemas/ 变更必须与 Migration 同一 PR |

## 四、发布流程

### 4.1 国内渠道（合规优先）

- 按应用市场分类要求以「图书阅读 / 学习教育 / 传统文化」类目提交，描述文案规避「算命、占卜、预测」宣传词（见 01 文档 §五）。

- 隐私政策页面发布到可公开访问的 URL（各市场必填）。

- 首启声明页截图纳入审核材料，主动说明「学习研究用途」。

- 首选渠道：vivo / OPPO / 小米 / 华为依次提交，被拒后按审核意见迭代；若多数市场拒绝，国内走官网 APK 直接分发（需签名稳定 + 官网 HTTPS）。

### 4.2 海外渠道（Google Play）

- 应用名 Plumora，类目 Books & Reference / Lifestyle。

- Data Safety 表单：No data collected / No data shared（与 NFR-03 一致，本地无网络权限）。

- 目标 API 级别满足 Play 当年政策（2026 年为 targetSdk 35+）。

### 4.3 发布检查单

| # | 检查项 |
| --- | --- |
| 1 | 版本号（versionName/versionCode）已按 §一 更新 |
| 2 | 07 文档 §六 发布准入标准全部满足 |
| 3 | Release 构建（R8 开启）签名包安装走查通过 |
| 4 | 首启声明页、关于页免责文案正确 |
| 5 | APK 权限清单审计通过（无 INTERNET） |
| 6 | 变更日志已登记（文档 + CHANGELOG） |
| 7 | 签名 keystore 与密码不在仓库内（local.properties / 环境变量管理） |

## 五、变更日志模板

每份文档与 CHANGELOG.md 统一使用（文档版本体系，与 §一 的产品版本号无关）：

| 版本 | 日期 | 变更内容 |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-09-25 | 初版编制 |

写法要求：

- 按版本倒序排列，最高版本在最上。

- 每条只写「做了什么」，不写动机论述；多处改动用 ①②③ 编号。

- 结论性变更（改口径、改数据契约）必须写明原值 → 新值，便于日后追溯。

- 头部「文档版本」字段与本节最高版本号必须一致。

## 变更日志

| 版本 | 日期 | 变更内容 |
| --- | --- | --- |
| v1.1 | 2026-09-25 | 文档核查修订：① §一 明确「产品版本」与「文档版本」是两套体系，补充对照表与「文档独立版本控制、无文档集统一版本」的说明，并指向 README §四；② §一 文档联动要求改为「同一轮内完成改正文 / 升头部版本 / 追加变更日志」三件事；③ §五 变更日志模板补四条写法要求（倒序、只写做了什么、结论性变更写明原值→新值、头部与末尾版本号一致） |
| v1.0 | 2026-09-25 | 初版编制 |